# PLAN DE IMPLANTACION DE SOFTWARE

# Sistema de gestion CafData

| Campo | Informacion |
| --- | --- |
| Programa de formacion | Analisis y Desarrollo de Software ADSO |
| Ficha | 3064240 |
| Proyecto | CafData |
| Documento | Planificacion y documentacion de la implantacion |
| Version | 1.0 |
| Fecha | 7 de septiembre de 2026 |
| Elaborado por | Equipo de desarrollo CafData |
| Estado | Listo para ejecutar en la ventana de despliegue aprobada |

Este documento establece las actividades, controles, responsables y evidencias necesarios para implantar CafData en produccion. Su finalidad es asegurar una salida controlada del sistema, mantener la integridad de la informacion y permitir una recuperacion ordenada ante una incidencia.

Alcance del despliegue: frontend administrativo y pagina publica, API de negocio, base de datos PostgreSQL, configuracion de variables de entorno, migraciones, monitoreo, pruebas de humo y plan de reversa.

# Contenido

1. Informacion general y alcance

2. Arquitectura objetivo y componentes

3. Prerrequisitos y responsabilidades

4. Estrategia y cronograma de implantacion

5. Procedimiento tecnico de despliegue

6. Migracion y proteccion de datos

7. Pruebas de humo y criterios de aceptacion

8. Plan de contingencia y rollback

9. Riesgos y controles

10. Comunicacion y cierre

11. Anexos y datos por completar

Nota de uso: los nombres de responsables, dominios, credenciales, fechas de ventana y ubicaciones de infraestructura deben ser confirmados por el equipo antes de ejecutar la implantacion. No deben incluirse secretos en este documento.

# 1. Informacion general y alcance

CafData es un sistema web para la operacion administrativa de una cafeteria. Centraliza la gestion de clientes, usuarios, roles, productos, categorias, inventario y ventas. La implantacion cubre la publicacion del frontend, la puesta en marcha de la API y la conexion con la base de datos de produccion.

| Elemento | Definicion para produccion |
| --- | --- |
| Tipo de solucion | Aplicacion web cliente servidor |
| Frontend | React 19 con Vite y React Router |
| Backend | NestJS 11 con API HTTP |
| Base de datos | PostgreSQL mediante Prisma ORM |
| Autenticacion | Inicio de sesion con JWT y credenciales de usuario |
| Modulos operativos | Clientes, usuarios, roles, permisos, productos, categorias, inventario y ventas |
| Componentes de interfaz | Dashboard, inventario, ventas, clientes, personal, reportes, notificaciones, configuracion y pagina publica |

# 2. Arquitectura objetivo y componentes

La implantacion se ejecuta con tres componentes principales. El navegador consume la aplicacion React publicada como archivos estaticos. El frontend envia solicitudes HTTPS a la API NestJS. La API se conecta de forma privada a PostgreSQL mediante la cadena DATABASE_URL y Prisma.

| Componente | Funcion | Dependencia principal |
| --- | --- | --- |
| Frontend web | Presenta las pantallas publicas y administrativas. | API disponible y VITE_API_BASE_URL configurada. |
| API CafData | Implementa autenticacion y reglas de negocio. | Node.js, variables de entorno y PostgreSQL. |
| PostgreSQL | Conserva los datos operativos y relaciones. | Backup previo, usuario con permisos y migraciones. |
| Proxy HTTPS | Sirve el frontend y enruta /api hacia la API. | Dominio, certificado TLS y reglas de CORS. |
| Monitoreo | Registra disponibilidad, errores y consumo. | Acceso del equipo de operaciones. |

Flujo operativo: Usuario -> navegador -> frontend CafData -> API CafData -> PostgreSQL. El acceso administrativo requiere autenticacion; el token se envía como encabezado Authorization Bearer para las operaciones protegidas.

# 3. Prerrequisitos y responsabilidades

Antes de iniciar, el responsable tecnico valida que la ventana de mantenimiento fue aprobada, que los accesos funcionan y que existe una copia de seguridad recuperable. No se inicia el despliegue si falta cualquiera de estas condiciones.

| Requisito | Validacion requerida | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Repositorio y version | Commit o etiqueta de liberacion identificado y revisado. | Lider de desarrollo |
| Node.js | Version compatible con NestJS, Prisma y Vite; minimo 20.19 para Prisma y Vite. | Desarrollo u operaciones |
| Administrador de paquetes | npm disponible en los entornos de compilacion y API. | Operaciones |
| PostgreSQL | Instancia disponible, usuario restringido y conectividad privada comprobada. | Administrador de base de datos |
| Variables de entorno | DATABASE_URL, PORT, VITE_API_BASE_URL y secreto JWT cargados sin exponer sus valores. | Operaciones |
| Dominio y TLS | DNS resuelto y certificado HTTPS vigente. | Infraestructura |
| Backup | Copia consistente y prueba de restauracion documentada. | Administrador de base de datos |

## Matriz RACI

| Actividad | Ejecuta | Aprueba | Consulta | Informa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparar infraestructura | Operaciones | Lider tecnico | Desarrollo | Equipo |
| Generar y publicar artefactos | Desarrollo | Lider tecnico | Operaciones | Equipo |
| Backup y migraciones | DBA | Lider tecnico | Desarrollo | Equipo |
| Pruebas de humo | QA | Lider tecnico | Desarrollo | Interesados |
| Decision Go No Go | Lider tecnico | Responsable de produccion | QA y DBA | Equipo |
| Rollback si aplica | Operaciones y DBA | Lider tecnico | Desarrollo | Interesados |

# 4. Estrategia y cronograma de implantacion

Se adopta un despliegue controlado por etapas: validacion previa, backup, migracion, publicacion del backend, publicacion del frontend, pruebas de humo y cierre. La ventana se mantiene abierta hasta que los criterios de aceptacion se cumplan.

| Fase | Actividad | Evidencia de salida |
| --- | --- | --- |
| T menos 7 dias | Congelar el alcance, revisar cambios y ensayar el procedimiento en preproduccion. | Acta de aprobacion y resultados de ensayo. |
| T menos 1 dia | Confirmar accesos, dominio, certificados, variables y plan de comunicacion. | Checklist previo completo. |
| Inicio de ventana | Crear backup verificable y registrar version actual. | Identificador de backup y version previa. |
| Despliegue | Migrar datos, actualizar API y publicar frontend. | Logs de comandos y artefactos publicados. |
| Verificacion | Ejecutar pruebas de humo funcionales y tecnicas. | Matriz de pruebas con resultado. |
| Cierre | Autorizar produccion, comunicar disponibilidad y monitorear. | Acta de cierre y tablero de monitoreo. |

# 5. Procedimiento tecnico de despliegue

Los comandos se ejecutan en la carpeta correspondiente y con la version liberada aprobada. La infraestructura debe usar cuentas de servicio y permisos de minimo privilegio. Los valores de variables se administran mediante el gestor de secretos definido por operaciones.

## 5.1 Preparacion de la version

Validar que el repositorio se encuentra en la etiqueta o commit aprobado para produccion.

Instalar dependencias reproducibles en backend y frontend mediante npm ci.

Generar el cliente Prisma y validar el esquema antes de cambiar la base de datos.

| Componente | Comando de preparacion | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Backend | npm ci | Dependencias bloqueadas por package lock instaladas. |
| Backend | npm run prisma:generate | Cliente Prisma generado para el esquema. |
| Backend | npm run prisma:validate | Esquema Prisma valido. |
| Backend | npm run build | Carpeta dist generada para NestJS. |
| Frontend | npm ci | Dependencias bloqueadas por package lock instaladas. |
| Frontend | npm run build | Carpeta dist generada para Vite. |

## 5.2 Configuracion de variables

| Variable | Componente | Uso |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | Backend y Prisma | Cadena de conexion a PostgreSQL de produccion. |
| PORT | Backend | Puerto interno donde escucha la API. |
| JWT_SECRET | Backend | Firma y validacion de tokens de acceso. |
| VITE_API_BASE_URL | Frontend | URL publica de la API de produccion. |
| VITE_ENABLE_MOCK_AUTH | Frontend | Debe establecerse en false para usar autenticacion real. |

Los secretos se cargan desde un gestor seguro y no se almacenan en el repositorio, archivos compartidos ni capturas de pantalla. La API debe permitir origenes especificos del dominio de CafData y aceptar credenciales solo cuando corresponda.

## 5.3 Publicacion

Activar modo mantenimiento o mostrar aviso durante la ventana aprobada, cuando la plataforma lo permita.

Ejecutar el backup de PostgreSQL y confirmar su integridad antes de ejecutar migraciones.

Aplicar las migraciones aprobadas mediante el mecanismo Prisma de produccion definido por el equipo.

Reiniciar o reemplazar el servicio de la API con el artefacto backend dist y sus variables de produccion.

Publicar el contenido de frontend dist en el hosting estatico o servidor web configurado.

Actualizar la configuracion del proxy HTTPS para entregar la aplicacion y enrutar las solicitudes API.

Ejecutar las pruebas de humo. Si una prueba critica falla, detener el avance y evaluar rollback.

# 6. Migracion y proteccion de datos

La base de datos contiene entidades de clientes, usuarios, roles, permisos, productos, categorias, precios, movimientos de inventario, ventas, detalles de venta, facturas, notificaciones, caja, configuracion y auditoria. Las relaciones se conservan mediante identificadores UUID, claves foraneas e indices definidos en el esquema Prisma.

| Control | Aplicacion durante la migracion |
| --- | --- |
| Backup previo | Generar una copia consistente de PostgreSQL, registrar fecha, hora, checksum y ubicacion segura. |
| Bloqueo de cambios | Suspender operaciones de escritura durante el cambio de esquema cuando la migracion lo requiera. |
| Integridad | Confirmar tablas, relaciones, indices y conteos esperados tras aplicar migraciones. |
| Datos sensibles | No copiar contrasenas ni URLs de conexion en documentos, chat o repositorio. |
| Rollback de datos | Conservar la copia previa hasta completar el periodo de estabilizacion y la aprobacion de cierre. |

# 7. Pruebas de humo y criterios de aceptacion

Las pruebas de humo se ejecutan inmediatamente despues de publicar. QA registra fecha, responsable, resultado y evidencia. Solo se autoriza el cierre cuando todas las pruebas criticas finalizan satisfactoriamente.

| Prueba | Accion | Resultado esperado | Critica |
| --- | --- | --- | --- |
| Disponibilidad web | Abrir el dominio publico de CafData. | La pagina responde por HTTPS sin errores de carga. | Si |
| API disponible | Consultar una ruta de salud definida o endpoint controlado. | La API responde y no presenta error de conexion. | Si |
| Inicio de sesion | Ingresar credenciales de usuario de prueba autorizado. | Se recibe token y se accede al dashboard. | Si |
| Clientes | Crear y listar un cliente de prueba. | El registro se conserva y aparece en el listado. | Si |
| Usuarios y roles | Consultar roles y crear usuario de prueba controlado. | Se aplican las validaciones y el rol asignado. | No |
| Productos y categorias | Crear categoria y producto con precio. | Se guarda la relacion y el precio vigente. | Si |
| Ventas | Registrar una venta con producto disponible. | Se crea la venta y se registra salida de inventario. | Si |
| Cancelacion de venta | Cancelar una venta de prueba una sola vez. | La venta cambia de estado y se devuelve inventario. | No |
| CORS y navegador | Consumir API desde el frontend publicado. | No hay bloqueo de origen ni errores de autenticacion. | Si |

Criterios Go: base de datos disponible, migraciones sin error, API y frontend accesibles, inicio de sesion correcto y todas las pruebas criticas aprobadas. Criterios No Go: error de migracion, perdida o inconsistencia de datos, API no disponible, fallo del inicio de sesion o dos o mas pruebas criticas fallidas.

# 8. Plan de contingencia y rollback

El rollback se activa por decision del lider tecnico cuando se cumple un criterio No Go o cuando el servicio no puede estabilizarse dentro del tiempo aprobado. La prioridad es proteger los datos y recuperar una version funcional conocida.

| Paso | Accion de rollback | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Declarar incidente, detener cambios y comunicar que se inicia reversa. | Registro de incidente y hora. |
| 2 | Retirar el frontend nuevo y restaurar el artefacto estatico anterior. | Version previa publicada. |
| 3 | Detener la API nueva y reactivar la version anterior con sus variables vigentes. | Servicio anterior respondiendo. |
| 4 | Si la migracion comprometio datos, restaurar el backup validado siguiendo el procedimiento DBA. | Restauracion verificada. |
| 5 | Ejecutar pruebas de disponibilidad, autenticacion y datos sobre la version anterior. | Matriz de pruebas de recuperacion. |
| 6 | Cerrar la contingencia, preservar logs y abrir analisis de causa. | Informe post incidente. |

El equipo no elimina backups ni registros durante la contingencia. Cualquier correccion se prueba primero fuera de produccion y requiere una nueva decision Go No Go.

# 9. Riesgos y controles

| Riesgo | Nivel | Control preventivo y respuesta |
| --- | --- | --- |
| Variable de entorno ausente o incorrecta | Alto | Checklist con doble revision; prueba de conexion antes de publicar; acceso al gestor de secretos. |
| Fallo o incompatibilidad de migracion | Alto | Ensayo en preproduccion, backup recuperable y decision de rollback inmediata. |
| Dependencia de URL local en el frontend | Alto | Compilar con VITE_API_BASE_URL del dominio productivo y verificar desde navegador externo. |
| Fallo de CORS o HTTPS | Alto | Configurar origen permitido, certificado valido y prueba desde dominio final. |
| Autenticacion simulada habilitada | Alto | Establecer VITE_ENABLE_MOCK_AUTH=false y validar inicio de sesion real. |
| Interrupcion de API | Medio | Monitoreo, reinicio controlado y version anterior disponible. |
| Datos inconsistentes en ventas o inventario | Medio | Pruebas transaccionales, monitoreo de errores y verificacion de saldos. |
| Falta de responsable durante la ventana | Medio | Matriz RACI, contactos de guardia y suplente asignado. |

# 10. Comunicacion y cierre

El lider de implantacion comunica el inicio, los hitos, cualquier incidente y el cierre. Los mensajes deben indicar la version, el estado, el impacto para usuarios y el siguiente momento de actualizacion.

| Momento | Mensaje minimo | Destinatarios |
| --- | --- | --- |
| Antes de ventana | Fecha, hora, alcance, posible impacto y canal de soporte. | Usuarios involucrados y equipo tecnico. |
| Inicio | Despliegue iniciado; se activa la ventana aprobada. | Equipo tecnico y responsables. |
| Incidente | Impacto, medida aplicada, estado de rollback y proxima actualizacion. | Responsables y usuarios afectados. |
| Cierre exitoso | Sistema disponible, version publicada y resultado de pruebas de humo. | Usuarios, soporte y responsables. |

El cierre formal requiere: aprobacion de QA, validacion de operaciones, confirmacion de respaldo, registro de evidencias y autorizacion del responsable de produccion. Durante las primeras 24 horas se mantiene monitoreo reforzado de errores, disponibilidad y operaciones de venta.

# 11. Anexos y datos por completar

Completar antes de la implantacion:

[ ] Dominio final del frontend y URL final de la API.

[ ] Fecha, hora de inicio, hora limite y duracion de la ventana de mantenimiento.

[ ] Nombre, telefono y canal del lider tecnico, DBA, QA, operaciones y responsable de produccion.

[ ] Ubicacion segura del backup, tiempo de retencion y procedimiento de restauracion aprobado.

[ ] Identificador de la version o etiqueta de liberacion.

[ ] Plataforma seleccionada para hosting, proxy HTTPS, monitoreo y administracion de secretos.

[ ] Ruta de salud oficial de la API y umbrales de monitoreo definidos.

## Aprobaciones

| Rol | Nombre | Firma o aprobacion | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Lider tecnico |  |  |  |
| Responsable de produccion |  |  |  |
| Administrador de base de datos |  |  |  |
| QA |  |  |  |